Bảng phân chia công việc môn Công nghệ phần mềm

Phân tích yêu cầu, xác định Actor, Use Case tổng quát, quản lý tiến độ, tổng hợp báo cáo

Đặc tả Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram và phân tích nghiệp vụ

Class Diagram, ERD, thiết kế cơ sở dữ liệu và quan hệ giữa các bảng

Thiết kế giao diện Figma, Prototype và xây dựng giao diện cơ bản

| Họ tên | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Lê Phước Nghĩa | Phân tích yêu cầu, xác định Actor, Use Case tổng quát, quản lý tiến độ, tổng hợp báo cáo |
| Nguyễn Minh Chiến | Đặc tả Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram và phân tích nghiệp vụ |
| Phạm Hoàng Bảo | Class Diagram, ERD, thiết kế cơ sở dữ liệu và quan hệ giữa các bảng |
| Đặng Đăng Khánh | Thiết kế giao diện Figma, Prototype và xây dựng giao diện cơ bản |

# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG 3 TUẦN

## Tuần 1 – Phân tích yêu cầu và thiết kế UML cơ bản

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| TV1 | Giới thiệu đề tài, xác định mục tiêu, phạm vi hệ thống và xây dựng Use Case Diagram tổng quát |
| TV2 | Phân tích yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và đặc tả các Use Case chính |
| TV3 | Xác định Actor, Entity và các đối tượng trong hệ thống; xây dựng Class Diagram ban đầu |
| TV4 | Xác định các màn hình, luồng giao diện và thiết kế Wireframe giao diện bằng Figma |

Kết quả tuần 1:
Hoàn thành phần giới thiệu đề tài, mục tiêu, phạm vi, yêu cầu chức năng và phi chức năng, danh sách Actor, Use Case tổng quát, Class Diagram ban đầu và Wireframe giao diện.

## Tuần 2 – Phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống chi tiết

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| TV1 | Kiểm tra và liên kết các tài liệu UML; hoàn thiện Use Case Diagram |
| TV2 | Đặc tả Use Case, xây dựng Activity Diagram và phân tích nghiệp vụ |
| TV3 | Hoàn thiện Class Diagram; xây dựng ERD và thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL |
| TV4 | Hoàn thiện thiết kế giao diện Figma và xây dựng Prototype |

Kết quả tuần 2:
Hoàn thành Use Case Diagram, đặc tả Use Case, Activity Diagram, Class Diagram, ERD, thiết kế Database và Prototype giao diện.

## Tuần 3 – Hoàn thiện hệ thống và báo cáo

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| TV1 | Tổng hợp nội dung, định dạng báo cáo và kiểm tra tính thống nhất giữa các tài liệu UML |
| TV2 | Xây dựng Sequence Diagram cho các chức năng chính; kiểm tra phần đặc tả Use Case và UML |
| TV3 | Kiểm tra Database, Class Diagram, ERD và đảm bảo sự liên kết giữa các bảng |
| TV4 | Kiểm tra, hoàn thiện giao diện Figma/Prototype và rà soát toàn bộ phần giao diện |

Kết quả tuần 3:
Hoàn thành Sequence Diagram, kiểm tra và đồng bộ các tài liệu UML, hoàn thiện Database, giao diện Figma/Prototype và báo cáo cuối cùng.

## Tổng kết tiến độ

- Tuần 1: Phân tích yêu cầu và thiết kế UML cơ bản.

- Tuần 2: Phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống chi tiết.

- Tuần 3: Hoàn thiện UML, Database, giao diện và báo cáo.